জেলা পরিষদ কার্যালয়

সিরাজগঞ্জ

www.zpsirajganj.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র শেখ হাসিনার মুলমন্ত্র

স্মারক নং জেপসি/৭                                                                                                                                              তারিখঃ ০৬/০১/২০১৯

উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন ছক (এডিপি/উন্নয়ন প্রকল্প/বিশেষ বরাদ্দ)

আর্থিক সালঃ ২০১৮-২০১৯      প্রতিবেদনাধীন মাসঃ ডিসেম্বর/২০১৮

| প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান | প্রকল্প অনুমোদনের কাল | প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তি মূল্য | পিপিআর ২০০৮/আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা/কোন পদ্ধতি | প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম | অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নভেম্বর মাস পর্যন্ত |  | কাজের গুনগত মূল্যায়ন | প্রকল্প বাস্তবায়ন উদ্ভূত ঝুকি / সমস্যা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ভিডিও চিত্র | সুপারিশ/ মতামত |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | বাস্তব ভিত্তিক | আর্থিক |  |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| কাজীপুর উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন ৫০০ আসন বিশিষ্ট শহীদ এম মনসুর আলী অডিটরিয়াম নির্মান প্রকল্প | প্রকল্প বাস্তবায়ন লিঃ | ১৮/০৭/২০১৮ | ৯,৪৯,৭৯,২৫০/- | হ্যা সীমিত দরপত্র ই-জিপি | ১। ইটর গাথনী ২। ফ্লোর টাইলস ৩। ফলস সিলিং ৪। স্টেজ নির্মান ৫। বাঊন্ডারী ওয়ালের পাইল নির্মান | ৯০% |  | ভাল | নেই |  |  |
| কাজীপুর ডাকবাংলো এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান এবং বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ | মেসার্স আকাশ ট্রেডার্স | ২১/০৬/২০১৮ | ২৫,৪৭,৯০৩/- | হ্যা সীমিত দরপত্র ই-জিপি | ১। ইটের গাথনী ২। এস এস পাইপ স্থাপন | ৯০% | ৬০% | ভাল | নেই |  |  |

| প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান | প্রকল্প অনুমোদনের কাল | প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তি মূল্য | পিপিআর ২০০৮/আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা/কোন পদ্ধতি | প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম | অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নভেম্বর মাস পর্যন্ত |  | কাজের গুনগত মূল্যায়ন | প্রকল্প বাস্তবায়ন উদ্ভূত ঝুকি / সমস্যা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ভিডিও চিত্র | সুপারিশ/ মতামত |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | বাস্তব ভিত্তিক | আর্থিক |  |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| সাতকয়া ঈদগাহ মাঠ ও জান্নাতুল মাওয়া কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মান, ইউনিয়ন চালিতাডাংগা, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ | মেসার্স রিদয় তৃপ্তি ট্রেডার্স | ২১/০৬/২০১৮ | ৫,০০,০০০/- | হ্যা সীমিত দরপত্র ই-জিপি | ১। বাঊণ্ডারী নির্মান ২। মিনার নির্মান | ১০০% | ১০০% | ভাল | নেই |  |  |
| মেঘাই ই, ইউ- ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয় প্রাংগনে শহীদ মিনার নির্মান, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ | মোঃ কামরুজ্জামান | ১৭/০৭/২০১৮ | ১৫০,০০০/- | হ্যা সীমিত দরপত্র ই-জিপি | ১।মাটি ভরাট ২। ইটের গাথনী ৩। কঙ্ক্রিট ঢালাই | ১০০% |  | ভাল | নেই |  |  |
| কাটাখালী খালের উপর ইব্রাহীমের বাড়ির নিকটে সাঁকো নির্মান | মো: শাহিন হোসেন ভুট্টো এস আর বিল্ডার্স | ২১/০৬/২০১৮ | ৫,০০,০০০/- | হ্যা সীমিত দরপত্র ই-জিপি | ১। পাইল নির্মান ২।কাঠের পাটাতন নির্মান | ১০০% |  | ভাল | নেই |  |  |

মোঃ আবু জাফর

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

জেলা পরিষদ সিরাজগঞ্জ