জেলা পরিষদ কার্যালয়

সিরাজগঞ্জ

www.zpsirajganj.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র শেখ হাসিনার মুলমন্ত্র

স্মারক নং জেপসি/৮২                                                                                                                                             তারিখঃ ০৫/০২/২০১৯

উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন ছক (এডিপি/উন্নয়ন প্রকল্প/বিশেষ বরাদ্দ)

আর্থিক সালঃ ২০১৮-২০১৯      প্রতিবেদনাধীন মাসঃ জানুয়ারী/২০১৯

| প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান | প্রকল্প অনুমোদনের কাল | প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তি মূল্য | পিপিআর ২০০৮/আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা/কোন পদ্ধতি | প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম | অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নভেম্বর মাস পর্যন্ত |  | কাজের গুনগত মূল্যায়ন | প্রকল্প বাস্তবায়ন উদ্ভূত ঝুকি / সমস্যা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ভিডিও চিত্র | সুপারিশ/ মতামত |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | বাস্তব ভিত্তিক | আর্থিক |  |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| হজরত আলী জামে মসজিদ উন্নয়ন, সিরাজগঞ্জ সদর | জনাব আবু বকর ভুইয়া | ১৮/০৭/২০১৮ | ২,০০,০০০/- | হ্যা সীমিত দরপত্র ই-জিপি | ১। ইটর গাথনী ২। ছাদ ঢালাই | ১০০% |  | ভাল | নেই |  |  |
| আজুগাড়া থেকে মৎস ইনস্টিটিউট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | মেসার্স পার্থ এন্টারপ্রাইজ | ২১/০৬/২০১৮ | ১৮,০০,০০০/- | হ্যা সীমিত দরপত্র ই-জিপি | ১। ইটের সলিং ২। বালু ভরাট ৩। ইটের এজিং ৪।রড বাইন্ডিং ৫। কংক্রিট ঢালাই | ৯০% | ৬০% | ভাল | নেই |  |  |

| প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান | প্রকল্প অনুমোদনের কাল | প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তি মূল্য | পিপিআর ২০০৮/আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা/কোন পদ্ধতি | প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম | অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নভেম্বর মাস পর্যন্ত |  | কাজের গুনগত মূল্যায়ন | প্রকল্প বাস্তবায়ন উদ্ভূত ঝুকি / সমস্যা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ভিডিও চিত্র | সুপারিশ/ মতামত |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | বাস্তব ভিত্তিক | আর্থিক |  |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| গুপিনাথপুর কবরস্থান ও ঈদগাহ মাঠের বাঊন্ডারী ওয়াল নির্মান, শাহজাদপু্‌র সিরাজগঞ্জ | মেসার্স সোহানী এন্টারপ্রাইজ | ২১/০৬/২০১৮ | ৯,০০,০০০/- | হ্যা সীমিত দরপত্র ই-জিপি | ১। ইটের গাথনী ২। প্লাস্টারকরণ | ১০০% | ১০০% | ভাল | নেই |  |  |
| খামারগ্রাম রাধাগোবিন্দ মন্দির উন্নয়ন,এনায়েতপুর সিরাজগঞ্জ | মেসার্স সানি সিনহা এন্টারপ্রাইজ | ২১/০৬/২০১৮ | ১০,০০,০০০/- | হ্যা সীমিত দরপত্র ই-জিপি | ১।আর সিসি কলাম নির্মান ২। ছাদ ঢালাই | ১০০% |  | ভাল | নেই |  |  |
| উল্লাপাড়া তারাশ পাকা রাস্তা ভবাইনা হতে স্বাস্থ্য ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ | মেসার্স লিটন এন্টারপ্রাইজ | ২১/০৬/২০১৮ | ৪,৫০,০০০/- | হ্যা সীমিত দরপত্র ই-জিপি | ১। বালু ভরাট ২।ইটের সলিং ৩।সিসি ঢালাই | ৮০% |  | ভাল | নেই |  |  |

| প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান | প্রকল্প অনুমোদনের কাল | প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তি মূল্য | পিপিআর ২০০৮/আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা/কোন পদ্ধতি | প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম | অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নভেম্বর মাস পর্যন্ত |  | কাজের গুনগত মূল্যায়ন | প্রকল্প বাস্তবায়ন উদ্ভূত ঝুকি / সমস্যা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ভিডিও চিত্র | সুপারিশ/ মতামত |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | বাস্তব ভিত্তিক | আর্থিক |  |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| মশীপুর গোপালের বাড়ি হতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিমুখে রাস্তা উন্নয়ন, শাহজাদপুর | মেসার্স রিয়দ এন্টারপ্রাইজ | ১৮/০৭/২০১৮ | ৪,৫০,০০০/- | হ্যা সীমিত দরপত্র ই-জিপি | ১। বালু ভরাট ২। ইটের সলিং ৩। কংক্রিট ঢালাই | ১০০% | ১০০% | ভাল | নেই |  |  |
| চান্দাইকোনা পূর্বপাড়া মান্নানের বাড়ি হতে মরহুম আঃ মজিদের বাড়ি অভিমুখে এইচবিবি রাস্তা | মেসার্স মোল্লা এন্টারপ্রাইজ | ১৮/০৭/২০১৮ | ১০,০০,০০০/- | হ্যা সীমিত দরপত্র ই-জিপি | ১। ইটের সলিং ২। বালু ভরাট ৩। ইটের এজিং | ৯০% | ৬০% | ভাল | নেই |  |  |

স্বা

মোঃ আবু জাফর

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

জেলা পরিষদ সিরাজগঞ্জ